## Slide 1
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 · ЗАДАНИЕ 1
Жизненный цикл ИС на примере распределённых БД
Спиральная модель и связь с жизненным циклом проекта
Интегрированные информационные системы
01
Notes: Задание 1: выбрать и описать модель жизненного цикла ИС на примере распределённых БД.

## Slide 2
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Почему выбрана спиральная модель
Распределённая база данных требует ранней проверки рисков
Согласованность
узлы могут видеть разные версии данных
Отказоустойчивость
сбой узла не должен останавливать сервис
Сеть
задержки влияют на транзакции и репликацию
Масштабирование
архитектуру нужно проверять поэтапно
02
Notes: Выбор спиральной модели основан на рисках распределённых систем и описании спиральной модели в материалах задания.

## Slide 3
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Два жизненных цикла в одном проекте
Проект задаёт управленческую рамку, ИС — техническое содержание работ
Жизненный цикл
проекта
Жизненный цикл
ИС
Контрольный
результат
инициация
планирование
исполнение
контроль
закрытие
требования
архитектура
реализация
испытания
эксплуатация
решение о
следующем витке
03
Notes: Схема объединяет жизненный цикл проекта и жизненный цикл ИС, как требует задание.

## Slide 4
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Спиральные витки 1 и 2
Сначала фиксируются границы и проверяется базовая архитектура
Виток | Работы проекта | Результат ИС | Точка контроля
1. Требования | Границы, узлы, SLA и роли | Модель данных и схема размещения узлов | Утверждены ограничения
2. Прототип | Ресурсы, прототип, проверка рисков | Два узла, репликация, тест отказа | Выбран способ согласованности
04
Notes: Содержание витков разработано для предметной области распределённых БД.

## Slide 5
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Спиральные витки 3 и 4
После проверки рисков система расширяется до пилота и эксплуатации
Виток | Работы проекта | Результат ИС | Точка контроля
3. Интеграция | Настройка сервисов и резервирования | Транзакции, права, журналирование и восстановление | Готовность к пилоту
4. Пилот | Подключение площадок и обучение | Мониторинг, регламент эксплуатации и масштабирование | Ввод и план развития
05
Notes: Содержание витков разработано для предметной области распределённых БД.

## Slide 6
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Как работает спираль
Каждый виток заканчивается проверяемым решением
1
Планирование
›
2
Анализ рисков
3
Разработка
4
Проверка
После проверки система либо переходит к следующему витку, либо возвращается к уточнению требований и архитектуры.
06
›
›
Notes: Спиральная модель использует повторяющиеся циклы уточнения и проверки решения.

## Slide 7
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Итоговая модель для распределённых БД
Спиральная модель
подходит для системы, где архитектурные риски нельзя надёжно снять одним проектированием
Распределённые БД
развиваются от модели данных и прототипа к репликации, отказоустойчивости и эксплуатации
Решение
каждый виток даёт проверяемый результат и снижает риск масштабирования
07
Notes: Итоговое содержание отчёта по заданию 1.